Утвержден

постановлением  администрации Муезерского

муниципального района от20 апреля 2020 №96

п.6.  Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федераль- ного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвести- ционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финанси- рования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавер- шенного строи- тельства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект жилого фонда п.Муезерский, ул.Октябрьская | 3438,11 кв.м | средняя | нет | нет | 142500 | - | Республиканский бюджет | 2021 |
| 2 | Объект жилого фонда п.Муезерский, ул.Гагарина | 3438,11 кв.м | Начальная стадия | нет | нет | 142500 | - | Республиканский бюджет | 2021 |
| 3 | Объект коммунально-бытовой (котельная) | 1320 | Начальная стадия | нет | нет | 132500 | - | Республиканский бюджет | 2021 |
| 4 | Объект коммунально-бытовой (КНС) |  | Начальная стадия | нет | нет | 132500 | - | Республиканский бюджет | 2021 |