**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНДЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНДЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 16 апреля 2021 года № 5 б

О создании штаба по благоустройству

территории и проведению мероприятий по

санитарной уборке населенных пунктов

Лендерского сельского поселения.

 На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ), пункта 9 статьи 9 Устава муниципального образования «Лендерское сельское поселение», и в целях улучшения экологической обстановки и санитарного состояния на территории населенных пунктов Лендерского сельского поселения, администрация Лендерского сельского поселения **распоряжается**:

 1. Создать штаб по благоустройству и дальнейшему контролю санитарного состояния территории поселения в составе:

 1) Септарова Е.Н. – глава Лендерского сельского поселения, начальник штаба;

 2) Яминский Ю.Л.- председатель Совета Лендерского сельского поселения;

 3) Вайнонен С.О. – мастер участка ООО «Экспресс» п Лендеры, член штаба;

4) Жигун Е.Л.– заведующая Лендерскис сельским Домом культуры; член штаба;

5) Некипелова Е.Ю.– директор Лендерской средней школы, член штаба;

6) Белоненко Н.В.- заведующая МКДОУ детский сад № 4, член штаба;

7) Новикова О.Ю.- лесничий Лендерского участкового лесничества, член штаба.

 2. Провести в период с 04 мая 2021 года по 04 июня 2021 года месячник по благоустройству территории населенных пунктов Лендерского сельского поселения.

 3. Штабу по проведению месячника в срок до 25 апреля совместно с администрацией поселения подготовить план мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов поселения.

 4. В целях обеспечения постоянного контроля за санитарным состоянием территории поселения заседания штаба проводить 1 раз в месяц.

 5. В период проведения месячника по благоустройству организовать и провести субботники по уборке территорий населенных пунктов от мусора.

 6. Опубликовать (обнародовать) данное распоряжение путем вывешивания на доске объявлений на улице и размещения на официальном интернет– сайте Муезерского муниципального района с адресом доступа - [http://www.muezersky.ru](http://www.muezersky.ru/)

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Лендерского сельского поселения Е.Н.Септарова

 **П Л А Н**

мероприятий по благоустройству территории Лендерского сельского поселения в период месячника с 04.05.2021 по 04.06.2021 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | вид работ | сроки выполнения | ктопривлекается | ответственный |
| 1 | Уборка мусора у общественных, культурных, образовательных, административных учреждений, офисов и контор предприятий. | в течение месячника | Работники учреждений | Руководители учреждений и предприятий |
| 2 | Уборка мусора у зданий магазинов, ларьков, столовых и прилегающих к ним территорий. | в течение месячника | работники магазинов | Индивидуальныепредприниматели |
| 3 | Уборка мусора с центральных площадей поселков поселения | до 8 мая 2021 г. | Работники по найму | Администрация поселения |
| 4 | Уборка мусора с улиц поселков поселения | до 8 мая 2021 г. | Работники по найму,жители | Администрация Муезерского муниципального района,Администрация поселения |
| 5 | Уборка придомовых территорий жилищного фонда | в течение месячника | Жители | Собственники жилья,администрация Муезерского муниципального района |
| 6 | Распиловка и уборка дров с улиц поселков | в течение месячника | Жители | квартиросъемщики |
| 7 | Восстановление земляного полотна, а именно засыпка землёй разрытых участков у Дома культуры, которое было нарушено в 2019 году при прокладке теплотрассы от школы до детского сада п. Лендеры | до 8 мая 2021 г. | ООО Экспресс | ООО Экспресс |
| 8 | Снос аварийных неиспользуемых сараев, гаражей | в течение месячника | владельцы | Квартиросъемщики, собственники жилья |
| 9 | Обеспечение транспортом для вывоза мусора в дни проведения уборки улиц | в течение месячника | Администрация поселения | Администрация Муезерского муниципального района |
| 10 | Уборка мусора, благоустройство могил на кладбищах поселения | в течение месячника | жители | Администрация поселения |
| 11 | Уборка спиленных веток деревьев при монтаже волоконно- оптических линий связи в п. Лендеры  | До 8 мая | работники Ростелекома | Ростелеком |
| 12 | Озеленение территории населенных пунктов поселения | в течение месячника | жители | Администрация поселения |
| 13 | Уборка территорий мест захоронения в населённых пунктах поселения | с 25 апреля по 5мая | МКОУ «Лендерская СОШ», поисковый клуб «Альтаир»,Совет ветеранов, депутаты, население | Администрация поселения |
| 14 | Уборка территории детской площадки | постоянно | Администрация поселения | Администрация поселения |

Глава Лендерского сельского поселения Е.Н.Септарова