РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУЕЗЕРСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от     «19»   октября    2020 года                                                                                                  №56

Об утверждении перспективного плана

приведения наружных систем противопожарного

водоснабжения в рабочее состояние

В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности жилищного фонда от пожаров, ограничения их последствий и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 06 октября 2005 г. № 903 ЗРК «О некоторых вопросах пожарной безопасности»:

- Утвердить перспективный план приведения наружных систем противопожарного водоснабжения в рабочее состояние (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения                                                 Л.Н.Баринкова

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Муезерского

городского поселения

№ 56 от 19.10.2020 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

приведения наружных систем противопожарного

водоснабжения в рабочее состояние

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение нового гидрантов | Март-апрель 2021г. |
| 2 | Ремонтные работы гидрантов | Май-сентябрь 2021г |
| 3 | Ремонт пожарного водоема ул. Октябрьская д.36а (восстановление герметичности (заделка швов) стен водоема) | Июнь-август 2021г. |
| 4 | Углубление русла на естественных водоисточниках | Июль-август 2021г. |
| 5 | Капитальный ремонт пожарного пирса на пер. Заречный | Июль-ноябрь 2021г. |
| 6 | Ремонт настила на пожарном пирсе ул.карельская | Июнь-сентябрь 2021г. |