РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «07»  мая   2019г.                                                                                             № 24

О проведении акции по очистке берегов

малых рек и водоемов «Вода России»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Правилами благоустройства территории Муезерского городского поселения», утвержденными решением 8 сессии IV созыва Совета Муезерского городского поселения  от 02.08.2018 года  №  27,  в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территории Муезерского городского поселения:

- Провести с мая по сентябрь 2019 года акцию по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» с привлечением населения, согласно графика.

- Утвердить план-график проведения мероприятий (приложение № 1)

- Довести план-график проведения мероприятий до предприятий, организаций,

учреждений и населения по средствам размещения объявлений на информационных стендах и в сети интернет.

- Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм

собственности и вида деятельности, организовать проведение мероприятий по санитарной

очистке берегов малых рек и водоемов обеспечив безопасное проведение акции.

- Представить отчет о выполнении работ в администрацию Муезерского городского

поселения по приложенной форме с фотофиксацией :

| № п.п. | Дата и время проведения мероприятия (дд.мм.гггг чч:мм) | Место проведения мероприятия |  |  | Показатели реализации мероприятия |  | Организатор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование уникального водного объекта | Близлежащий населенный пункт | Координаты GPS (начальная и конечная точка берега) | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (чел.) | Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водных объектов (км) | Организация | Должность | Ф.И.О. | E-mail | Контактный номер телефона |

- Обнародовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации на сайте администрации Муезерского муниципального района с адресом доступа: http://www.muezersky.ru

- По итогам проведения акции «Вода России» направить информацию в районную газету «Муезерсклес»

- Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Муезерского городского поселения                                                    С.В.Смирнова

Приложение 1

План-график Акции по очистке берегов водных объектов

| ____Муезерское городское поселение (Наименование муниципального района (городского округа), сельского (городского поселения Республики Карелия ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.п | Предполагаемая дата проведения мероприятия (дд.мм.гггг) | Место проведения мероприятия |  |  |  |  | Предполагаемое кол-во Участников мероприятия, чел. | Ответственный исполнитель / Организатор |  |  |  |  | Ответственный за вывоз мусора с места проведения мероприятия (организация) |
|  |  | Наименование уникального водного объекта | Близлежащий населенный пункт | Координаты места проведения мероприятия (начальная точка) | Координаты места проведения мероприятия (конечная точка) | Протяженность береговой линии, км |  | Организация | Должность | Ф.И.О. | E-mail | Контактный номер телефона |  |
| 1 | 17.05.2019 | Берег Озеро Длинное |  | 63.95205 31.98434 | 63.95096 31.98306 | 0,2 | 5 | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» | Директор | Хохлун И.Н. |  | 89110548364 | МКУ «Благоустройство Муезерского г/п» |
| 2 | 24.05.2019 | Река Муезерка местечко «Одинокая сосна» |  | 63.97255 32.03035 | 63.97296 32.02992 | 0,6 | 6 | МКУДО Муезерский Дом творчества | Директор | Карпова Л.А |  | 89214606038 | -/- |
| 3 | 24.05.2019 | Ламбина «Светлая» |  | 63.97974 31.97875 | 63.97981 31.97931 | 0,35 | 6 | ГКУ РК «Муезерское центральное лесничество» | Начальник | Зипунников В.Н. |  | 89210145807 | -/- |
| 4 | 24.05.2019 | Река Муезерка. Район а/мобильн. И железнодорожного моста |  | 63.94606 31.9801 | 63.9460 31.9808 | 0,6 | 10 | МБУ КЦСОН Муезерского района РК. | директор | Чепрасова О.В. |  | 88145533412 |  |
| 5 | 07.06.2019 | Река Муезерка, район Водозабора (правый берег) |  | 63.96576 32.02166 | 63.9660 32.02274 | 0,1 | 10 | Центр социальной работы Муезерского района | Начальник | Радкевич В.В. |  | 89214648502 | -/- |
| 6 | 07.06.2019 | -/- |  |  |  | 0,1 | 6 | ГКУ РУ «Отряд противопожарной службы по Муезерскому району» | Начальник | Харламов Д.В. |  | 89214675515 |  |
| 7 | 07.06.2019 | Ламбина ул.Северная |  | 63.96756 31.99649 | 63.96808 31.99701 | 0,1 | 10 | «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей 8№ 2» | Директор | Стогова Е.А. |  | 88145533890 |  |
| 8 | 07.06.2019 | Река Муезерка. Район Воломского моста местечко «поляна» |  | 63.94604 31.9774 | 63.94615 31.97682 | 0,5 | 5 | Администрация Муезерского городского поселения | Специалист | Смирнова С.В. |  | 89215223752 | -/- |
| 9 | 07.06.2019 | Ламбина по ул. Советская |  | 63.96445 31.99641 | 63.9636 31.9950 | 0,170 | 10 | МКУДО «Муезерская школа искусств» | Директор | Голен-кова Л.В. |  | 89215230032 |  |
| 10 | 13.09.2019 | Ламбина по ул. Советская |  | 63.96445 31.99641 | 63.9636 31.9950 | 0,170 | 20 | Коллектив Детского сада №1. | Заведующая | Каргина Н.И. |  | 89214619672 | -/- |
| 11 | 13.09.2019 | Река Муезерка, район Водозабора (Левый берег) |  | 63.96732 32.02250 | 63.9674 32.0230 | 0,1 | 60 | Муезерская СОШ | Организатор | Назарова Н.А. |  | 88145533039 |  |
| 12 | 13.09.2019 | Ручей в районе ул.Лесная «Пешеходная дорожка» |  | 63.95859 32.01480 | 63.9584 32.01505 | 0,5 | 10 | Коллектив Детского сада №2 | Заведующая | Котова Н.Н. |  | 88145533219 | -/- |