РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2019г.                                                                                             № 19

О проведении мероприятий по санитарной уборке,

благоустройству и озеленению территории

Муезерского городского поселения и проведению

Всероссийского экологического субботника

«Зеленая весна – 2019»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Правилами  благоустройства территории  Муезерского городского поселения», утвержденными  решением 8 сессии IV созыва  Совета Муезерского городского поселения  от 02.08.2018 года  №  27,  в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территории Муезерского городского поселения, повышения комфортности среды проживания населения:

- Провести мероприятия по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории Муезерского городского поселения в II этапа:

I этап - 30 Апреля 2019г. – уборка собственной и прилегающей территории;

II этап - с 06.05.2019г. по 20.05.2018г. – уборка общественной территории в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2019» с привлечением населения, согласно графика. (Приложение 3)

- На период проведения мероприятий, создать Штаб по благоустройству и весенней

санитарной уборке для организации руководства и контроля проведения мероприятий. (приложение №1).

- Утвердить План проведения мероприятий по весенней санитарной уборке (прилож. № 2)

- Штабу по благоустройству:

4.1 Довести график проведения мероприятий до предприятий, организаций, учреждений и населения по средствам размещения объявлений на информационных стендах и в сети интернет;

4.2 Подготовить обращение к населению о принятии активного участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна – 2019».

- Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, организовать проведение мероприятий по санитарной очистке:

5.1 Собственных и прилегающих территорий собственными силами до 01.05.2019 г.

(Понятие «Прилегающая территория» - определена Разделом 15 Правил благоустройства Муезерского городского поселения, утвержденными решением 8 сессии IV созыва Совета Муезерского городского поселения от 02.08.2018 года № 27

«Собственники объектов капитального строительства (помещений в них) несут бремя содержания прилегающей территории:

- если границы земельного участка сформированы, установлены землеустроительной или технической документацией, то в пределах сформированных границ земельных участков, а также 2-х метров от границ земельных участков;

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим

законодательством, не установлены землеустроительной или технической документацией, то в пределах 10 метров от границ объектов капитального строительства.»)

5.2 Общественных территорий до 9 мая 2019г., в соответствии с Разделом 2 п.2.1 «Санитарное содержание территорий общего пользования» Правил благоустройства территории Муезерского городского поселения и в соответствии с графиком.

- Представить отчет о выполнении работ в администрацию Муезерского городского поселения по приложенной форме с фотофиксацией :

| Предприятие, организация, учреждение | Ответственный исполнитель, Ф.И.О., тел. | объем работ (убрано м2) | Время и дата проведения | Количество участников (чел) | Объем собранного мусора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При планировании проведения санитарной уборки всем руководителям предусмотреть следующие виды работ:

~уборка территории от мусора, прошлогодней травы и листвы;

~помывка окон, дверей, витрин, обновление вывесок, рекламных стендов, установку урн;

Мусор, собранный на закрепленных территориях предприятий, вывозится силами предприятий.

- Жителям частного сектора своими силами убрать придомовую территорию и в радиусе 2-х метров от ограждения, убрать покосившиеся сараи и заборы в срок до 09.05.2019 г.

- Собственникам многоквартирных домов провести уборку от мусора дворовых территорий.

- Штабу по благоустройству и весенней санитарной уборке осуществлять постоянный контроль за проведением мероприятий.

- Обнародовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации на сайте администрации Муезерского муниципального района с адресом доступа: http://www.muezersky.ru

- Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения                                                    Л.Н.Баринкова

Приложение № 1

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 18.04.2019 года    № 19

СОСТАВ ШТАБА

по благоустройству и весенней санитарной уборке

в Муезерском городском поселении

Руководитель штаба

Баринкова Л.Н. -    Глава Муезерского городского поселения

Заместитель руководителя штаба

Смирнова С.В. -     специалист администрации Муезерского городского поселения

Члены штаба

Кошкина В.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения

Мисько Я.Г. -       Директор ООО «Муезерский водоканал» (по согласованию)

Хохлун И.Н. –      Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского

поселения» (по согласованию)

Андреева Т.М.-    Управляющая ТСЖ «Доверие» (по согласованию)

Приложение № 2

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 18.04.2019 года № 19

ПЛАН

мероприятий по санитарной уборке, благоустройству и озеленению

территории Муезерского городского поселения

и проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2019»

Примечание: В связи с погодными условиями возможна корректировка сроков проведения намеченных

мероприятий.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный обход и объезд всей территории в пределах поселения | 25.04.2019 г. – 08.05.2019 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В. |
| 2 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и привлечение нарушителей к административной ответственности | 18.04.2019 г. - 20.05.2019 г. | Баринкова Л.Н., Хохлун И.Н., Кошкина В.В., Смирнова С.В. |
| 3 | Проведение уборки территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения, (проведение субботников), в соответствии с утвержденными графиками | 30.04.2019 г. - 20.05.2019 г. | ИП Хохлун, ТСЖ «Доверие» Советы домов при непосредственном управлении |
| 4 | Проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2018» | 06.05.2019г.- 20.05.2019г. | Администрация Муезерского г/п, Руководители предприятий, учреждений |
| 5 | Очистка территории поселка от мусора, включая уборку обочин кюветов дорог | 30.05.2019г. 20.05.2019г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| 6 | Уборка мест захоронений, ремонт памятников | До 08.05.2019г. | Хохлун И.Н - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения», Муезерская СОШ, Администрация городского поселения |
| 7 | Проведение уборки территорий, прилегающих к организациям, предприятиям | До 08.05.2019г. | Руководители предприятий, учреждений |
| 8 | Проведение уборки территории, прилегающей к объектам водоснабжения, водоотведения | До 20.05.2019г. | Директор ООО «Муезерский водоканал» |
| 9 | Очистка дорог от песка | До 20.05.2019г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения» |
| 10 | Озеленение территории: Посадка деревьев и кустарников на ул. Октябрьская, ул. Гагарина. Посадка цветов в вазоны и клумбы. | 15.05.2019г.- 01.06.2019г. | Администрация Муезерского г/п, Руководители предприятий, учреждений |
| 11 | Проведение уборки новой территории кладбища с привлечением населения, (проведение субботников) | До 30.09.2019г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения » |
| 12 | Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев | До 30.06.2019г. | Хохлун И.Н. - Директор МКУ «Благоустройство Муезерского городского Поселения » |

Приложение № 3

к распоряжению   администрации

Муезерского городского поселения

от 18.04.2019 года № 19

| № п/п | Наименование организации | Уборка собственной и прилегающей территории 30 апреля 2019* | Уборка Общественной территории с 6 по 8 мая 2019* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Муезерского городского поселения | Уборка листвы, мусора. | Школьная аллея, сквер у Стены памяти |
| 2 | Рабочие по благоустройству МКУ "Благоустройство" | Уборка листвы, мусора. | Обочина дороги по ул. Привокзальная |
| 3 | ГКУ РУ "Отряд противопожарной службы по Муезерскому району" | Уборка листвы, мусора, древесных отходов | Обочина дороги ул.Гагарина до ж/д переезда |
| 4 | Детская библиотека | Уборка листвы, мусора. | Сквер на месте бывшей поликлиники |
| 5 | Муезерское представительство АО «ТНС ЭнергоКарелия» | Уборка листвы, мусора. |  |
| 6 | ПАО "ПСК" г.Петрозаводск | Уборка листвы, мусора. | ул. Лесная, левая сторона дороги «Пешеходная дорожка" |
| 7 | Участок эксплуатации № 10 МЦТЭТ Карельского филиала ОАО "Ростелеком" | Уборка листвы, мусора. | Берег Ламбины по ул. Советская |
| 8 | ГКУ "Центр занятости населения Муезерского района" | Уборка листвы, мусора. | Левый берег Ламбины по ул. Советская |
| 9 | Инспекция охот надзора Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК | Уборка листвы, мусора. |  |
| 10 | ОАО Костомукшская дистанция пути | Уборка листвы, мусора. | ж/д платформа |
| 11 | МБУ "КЦСОН" Муезерского района РК | Уборка листвы, мусора. | Обочина дороги лесополоса с ул. Привокзальная |
| 12 | Миграционный пункт ОМВД России по Муезерскому району | Уборка листвы, мусора, рубки ухода (Подрост деревьев и кустарников) | Тротуар, автостоянка напротив своей территории |
| 13 | ОМВД России по Муезерскому району | Уборка листвы, мусора. |  |
| 14 | МКУДО Муезерский дом творчества | Уборка листвы, мусора. | Лесопарк у братского захоронения ул. Октябрьская |
| 15 | ГУП КарелФарм (Уборка подвального помещения, ограничение доступа посторонним лицам) | Уборка листвы, мусора. | территория вокруг своего склада |
| 16 | Отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по РКСЗТУ Рос рыболовства | Уборка листвы, мусора. |  |
| 17 | Следственный комитет | Уборка листвы, мусора. | Газон вдоль тротуара ул. Октябрьская(вдоль своей территории) |
| 18 | Уголовно-исполнительная инспекция | Уборка листвы, мусора. |  |
| 19 | ГБУ РК «МФЦ» РК | Уборка листвы, мусора. |  |
| 20 | УФПС РК филиал ФГУП "Почта России" | Уборка листвы, мусора. | Газон вокруг прилегающей территории |
| 21 | Муезерский районный суд | Уборка листвы, мусора. | Газон напротив Прокуратуры и Гостиницы "Лесная" |
| 22 | Прокуратура Муезерского района РК | Уборка листвы, мусора. |  |
| 23 | МКОУ «Муезерская СОШ» | Уборка листвы, мусора. | Братское захоронение ул. Гагарина. Газон вдоль Школьной аллеи |
| 24 | Начальная школа | Уборка листвы, мусора. |  |
| 25 | МКОУ ДОД "Детская школа искусств" | Уборка листвы, мусора. | территория между начальной школой и зданием ДШИ |
| 26 | ГБУ Социального обслуживания РК «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей № 2» | Уборка листвы, мусора. | Газон по ул. Правды от Школьной аллеи до магазина "Автозапчасти" |
| 27 | МБУ "Централизованная клубная система" | Уборка листвы, мусора. | Сквер ул.Октябрьская перед ДК до дороги д.43 |
| 28 | Взрослая библиотека | Уборка листвы, мусора. |  |
| 29 | Отдел судебных приставов УФССП по Муезерскому району | Уборка листвы, мусора.(тротуар и газон вдоль здания ССП ) | Сквер у братского захоронения ул. Октябрьская |
| 30 | КГУ РК "Муезерское центральное лесничество" | Уборка листвы, мусора. | Зеленая зона вдоль недостроенного дома ул. Гагарина |
| 31 | МКУ ДО ДЮСШ Муезерского района | Уборка листвы, мусора. | стадион, территория вдоль газпромовской площадки |
| 32 | ПАО Муезерский ЛПХ | Уборка листвы, мусора. | Сквер ул. Советская перед зданием ЛПХ, по периметру здания |
| 33 | УМАП "Экспресс" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 34 | Судебный участок Муезерского района | Уборка листвы, мусора. |  |
| 35 | Совет ветеранов | Уборка листвы, мусора. |  |
| 36 | ГБУ РК Муезерская районная станция по борьбе с болезнями животных | Уборка листвы, мусора. |  |
| 37 | Муезерский участок Филиал-треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз», | Уборка листвы, мусора, контора ул.Советская, склад | Берег ламбины со стороны конторы |
| 38 | КГУ РК "Муезерское центральное лесничество" | Уборка листвы, мусора. | территория вдоль ул. Лесная "пешеходная дорожка" |
| 39 | ГБУ РК "Карельский цент авиационной охраны лесов" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 40 | МКДОУ №1 п. Муезерский | Уборка листвы, мусора. | территории за забором д/с |
| 41 | МКДОУ №2 п. Муезерский | Уборка листвы, мусора. | территории за забором д/с |
| 42 | ГБУЗ «Межрайонная больница №1» | Уборка листвы, мусора. | Своя территория, участок дороги от ул. Строителей до радиотелецентра |
| 43 | Муезерский цех УКВ | Уборка листвы, мусора. | обочина дороги до радиотелецентра |
| 44 | Отдел Военного комиссариата РК по Муезерскому району | Уборка листвы, мусора. | территория ул. Советская до линии Магазинов, задняя стенка гаражей военкомата |
| 45 | Финансовое управление Муезерского района | Уборка листвы, мусора. | Газон ул. Гагарина до братского захоронения |
| 46 | МИ ФНС № 2 по РК ТОРМ по Муезерскому р-у | Уборка листвы, мусора. |  |
| 47 | Администрация Муезерского муниципального района | Уборка листвы, мусора. | Центральная площадь, сквер за Стеной памяти |
| 48 | МКУ " Хозяйственная группа" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 49 | МКУ "Информационно методический центр" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 50 | ГКУСЗ "Центр социальной работы Муезерского района" | Уборка листвы, мусора. | Центральная площадь (От ограждений ул.Гагарина до Школьной аллеи) |
| 51 | МКУ "Муезерская Центральная межпоселенческая библиотека" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 52 | МКУ "Централизованная бухгалтерия Администрации Муезерского муниципального района" | Уборка листвы, мусора. | Сквер между Школьной аллеей и домами 32-34 ул.Октябрьская |
| 53 | Отдел ЗАГСа Муезерского района РК | Уборка листвы, мусора, цветник |  |
| 54 | Редакция газеты "Муезерсклес" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 55 | Отдел № 12 УФК по Республике Карелия | Уборка листвы, мусора. |  |
| 56 | ДО № 8628/01679 КО № 8628 СЗ банка России. | Уборка листвы, мусора. |  |
| 57 | Управление Пенсионного Фонда РФ по РК | Уборка листвы, мусора. | Сквер напротив здания дома быта |
| 58 | ФКУ Государственное юридическое бюро по РК | Уборка листвы, мусора. |  |
| 59 | Нотариус Муезерского нотариального округа | Уборка листвы, мусора. |  |
| 60 | ТСЖ "Доверие" | Уборка листвы, мусора. |  |
| 61 | Муезерский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» | Уборка листвы, мусора. | Сквер напротив здания дома быта |
| 62 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" г.Петрозаводск | Уборка листвы, мусора. |  |
| 63 | Отдел надзорной деятельности УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия | Уборка листвы, мусора. | Сквер напротив здания дома быта |
| 64 | Страховой отдел филиала ООО «Росгосстрах» в РК | Уборка листвы, мусора. |  |
| 65 | МКУ « Муезерский межмуниципальный районный архив» | Уборка листвы, мусора. | Территория от пешеходного перехода вдоль ограждений до здания следственного комитета по ул.Октябрьской |
| 66 | Индивидуальные предприниматели | Прилегающая территория, Уборка листвы, мусора. |  |
| * | Сроки проведения субботника могут быть сдвинуты в зависимости от погодных условий. |  |  |