Протокол № 1

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2021 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 15.02.2021 г.                                                  Время проведения: 16.00 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.    - Глава Муезерского городского поселения, председатель

общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения,

секретарь общественной комиссии;

Фомина И.В. -  главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения;

Лаврентьева Н.К. - редактор районной газеты «Муезерсклес»;

Толкач П.М.         – начальник ОВМР ГО и ЧС;

Хохлун И.Н.         – депутат Совета Муезерского городского поселения;

Четов С.А.     -   начальника отдела градостроительства и землепользования администрации

Муезерского муниципального р-на

Повестка дня:

- О включении общественной территории в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды» на территории Муезерского городского поселения в 2021 году (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

- Утверждение отчета по реализации программы на 2021 год. (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

21 января этого года пришла корректировка распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2021 год. Нашему бюджету дополнительно выделено 96 478 руб.02коп. Общая сумма субсидий составила 1 667 868,00 руб. Софинансирование из местного бюджета 100 072,08 руб. Общая сумма по проекту 1 767 940,08 руб. На сегодняшний день законтрактована сумма на благоустройство дворовых территорий на сумму 747 207,96 руб.

Общественная территория на сумму 900 962,86 руб. Учитывая сумму экономии после аукциона, оставшаяся сумма 119 769,26 руб. Предлагаю оставшуюся сумму использовать на замену бордюрных камней на центральной площади. Проведение этих работ станет продолжением благоустройства центральной площади.

Предложено: Включить в Программу «Формирование современной городской среды» на территории Муезерского городского поселения в 2021 году – благоустройство общественной территории: «Частичная замена бордюрного камня на центральной площади ул. Октябрьская 28» II этап.

Голосовали: «за» - 7 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение: Включить в Программу «Формирование современной городской среды» на территории Муезерского городского поселения в 2021 году – благоустройство общественной территории: «Частичная замена бордюрного камня на центральной площади ул. Октябрьская 28» II этап.

2.По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Предложено: Утвердить отчет по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: Утвердить отчет по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год.

Председатель комиссии                           ___________________Л.Н.Баринкова

Секретарь      комиссии                         __________________        С.В.Смирнова