Протокол № 3

заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации федерального проекта

«Формирование современной городской среды» на территории

Муезерского городского поселения в 2022 году.

Место проведения: Администрация Муезерского городского поселения, ул. Октябрьская, д.28А.

Дата проведения: 11.07.2022 г.                                                  Время проведения: 16.30 час.

Председательствовал:

Баринкова Л.Н.- Глава Муезерского городского поселения

Присутствовали члены комиссии:

Смирнова С.В. -   специалист администрации Муезерского городского поселения,

секретарь общественной комиссии;

Лаврентьева Н.К. - редактор районной газеты «Муезерсклес»;

Толкач П.М.         – специалист ОВМР ГО и ЧС;

Фомина И.В. -  главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения, заместитель председателя общественной комиссии

Хохлун И.Н.         – депутат Совета Муезерского городского поселения;

Приглашенные:

Громова О.М - Начальник отдела градостроительства и землепользования администрации Муезерского муниципального района;

Каськович Е.Н- представитель инициативной группы.

Повестка дня:

- Утверждение адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году (Приложение 1). (докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения)

- Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовых и Общественных территорий:

(Приложение 2,3,4,5). (Докладчик: Смирнова С.В. – специалист администрации Муезерского городского поселения).

- Об утверждении отчета о реализации программы за июль 2023г. (Докладчик Фомина И.В. -  главный бухгалтер администрации Муезерского городского поселения (Приложение 6).

По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнову С.В. – специалиста администрации.

На рассмотрение общественной комиссией до 1 апреля поступило 2 заявления от жителей домов 9 и 11 по пер. Строителей на благоустройство дворовых территорий.

По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определены победители общественных территорий для реализации в 2023 году:

| № место | Наименование общественной территории (дизайн-проекта), признанной победителем по итогам рейтингового голосования | Вид объекта общественной территории (парк, сквер, бульвар, набережная, благоустройство памятных мест, площади и иное) | Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию | Планируемый год реализации территории - победителя голосования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) | сквер | 151 | 2023 |  |  |  |
| 2 | Благоустройство торговой площади (II этап) | торговая площадь | 93 | 2023 |  |  |  |

Предложено:

1.  Включить в перечень для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий в 2023 году:                    пер. Строителей д.9;

пер. Строителей д.11

2.Включить в перечень для реализации проектов по благоустройству общественных территорий

Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) (Устройство пешеходной дорожки)

Благоустройство торговой площади (II этап) (Оборудование крытой контейнерной площадки). (Приложение 1).

Голосовали: «за» -  6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение:

1.  Включить в перечень для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий в 2023 году:                    пер. Строителей д.9;

пер. Строителей д.11

2.Включить в перечень для реализации проектов по благоустройству общественных территорий

Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) (Устройство пешеходной дорожки)

Благоустройство торговой площади (II этап) (Оборудование крытой контейнерной площадки)

По второму вопросу повестки дня слушали:

Смирнову С.В. – специалиста администрации   Муезерского городского поселения.

Предложено: 1.Утвердить дизайн- проекты благоустройства дворовых территорий:

пер. Строителей д.9, пер. Строителей д.11 (Приложение 2,3).

2. Утвердить дизайн- проекты благоустройства общественных территорий:

Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) (Устройство пешеходной дорожки)

Благоустройство торговой площади (II этап) (Оборудование крытой контейнерной площадки) (Приложение 4,5)

Решение: 1.Утвердить дизайн- проекты благоустройства дворовых территорий:

пер. Строителей д.9, пер. Строителей д.11 (Приложение 2,3).

2. Утвердить дизайн- проекты благоустройства общественных территорий:

Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) (Устройство пешеходной дорожки)

Благоустройство торговой площади (II этап) (Оборудование крытой контейнерной площадки) (Приложение 4,5)

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Фомину И.В. -  главного бухгалтера администрации Муезерского городского поселения

Предложено: На рассмотрение представлен отчет о ходе реализации программы в 2022г.

Голосовали: «за» -  6,  «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение: Утвердить отчет о реализации программы за июль 2022г. (Приложение 6)

Председатель комиссии          ___________________                    Л.Н.Баринкова

Секретарь      комиссии              __________________                  С.В.Смирнова

Приложение 1

Приложение 3.5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023 году

| № п/п | Наименование дворовой и общественной территории, её расположение | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | пер. Строителей д.9 | - Установка скамейки - Установка урны - Асфальтирование дворового проезда - Обеспечение освещения дворовой территории |
| 2 | пер. Строителей д.11 | - Установка скамейки - Установка урны - Асфальтирование дворового проезда - Обеспечение освещения дворовой территории |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап) | - Устройство пешеходной дорожки |
| 2 | Благоустройство торговой площади (II этап) | - Оборудование крытой контейнерной площадки |

Приложение 2

Дизайн- проект

Благоустройство дворовой территории пер. Строителей д.9

Пер. Строителей д.9

Установка скамейки

Установка урны

Асфальтирование дворового проезда

Установка светильника

Приложение 3

Дизайн- проект

Благоустройство дворовой территории пер. Строителей д.11

Пер. Строителей д.11

Установка скамейки

Установка урны

Асфальтирование дворового проезда

Установка светильника

Приложение 4

Дизайн- проект

Благоустройство сквера по ул. Октябрьская д.30-36а (II этап)

Приложение 5

Дизайн- проект

Благоустройство торговой площади (II этап)

Оборудование крытой контейнерной площадки

Торговая площадь

Контейнерная площадка

Контейнерная площадка